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 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е
 21.06.2013 г.     № 17/8




Об утверждении муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Субботинский сельсовет»

Солнцевского района Курской области

на 2013- 2015 г.г.»
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ , в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ и реформой жилищно-коммунального хозяйства администрация Субботинского сельсовета Солнцевского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2013 - 2015 годы".

2.  Главному специалисту-эксперту администрации муниципального образования

« Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области   предусмотреть бюджетные ассигнования для финансирования мероприятий Программы при внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете муниципального образования  «Субботинский сельсовет»  Солнцевского района Курской области на 2013-2014 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013г.

Глава  Субботинского сельсовета                                                                         А.В. Вялых

Утверждена
                                                                           решением Собрания депутатов

                                                                   Субботинского сельсовета
                                                                                        Солнцевского района Курской области
                                                           21.06. 2013г.   № 17/8

 Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Субботинский сельсовет»

Солнцевского района Курской области

на 2013- 2015 г.г.»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование    
Программы       
	Программа  комплексного  развития  систем   коммунальной
инфраструктуры муниципального  образования  «Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2013 - 2015 гг. (далее - Программа)

	
	

	Основания       
для   разработки
Программы       
	- Федеральный закон от 06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих
принципах   организации   местного   самоуправления    в
Российской Федерации";                                  
- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ  "Об  основах
регулирования    тарифов    организаций    коммунального
комплекса";                                             
-  Федеральный  закон  от  23.11.2009   N   261-ФЗ   "Об
энергосбережении   и    о    повышении    энергетической
эффективности  и  о  внесении  изменений   в   отдельные
законодательные акты Российской Федерации"              

	Заказчик        
Программы       
	Администрация   Субботинского сельсовета Солнцевского района Курской области   

	Основные        
разработчики    
Программы       
	Администрация   Субботинского сельсовета Солнцевского района Курской области   

	Основная        
цель Программы  
	Обеспечение  потребителей  к  2014  году   коммунальными
ресурсами нормативного качества при доступной  стоимости
и обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной
инфраструктуры                                          

	Основные        
задачи Программы
	- Обеспечение  доступности  для   населения   стоимости
коммунальных услуг.                                     
- Повышение качества предоставляемых коммунальных  услуг
потребителям.                                           
-  Обеспечение  надежности  и   эффективности   поставки
коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и
модернизации систем коммунальной инфраструктуры         

	Сроки           
реализации      
Программы       
	2013 - 2015 гг.                                         

	Основные        
направления     
Программы       
	Развитие системы водоснабжения, газоснабжения                          

	Управление      
реализацией     
Программы      и
контроль      за
ходом         ее
выполнения      
	Контроль за  реализацией  Программы  осуществляет  глава
  Субботинского сельсовета Солнцевского района Курской области   

	Ожидаемые       
конечные        
результаты      
реализации      
Программы      и
показатели    ее
социально-      
экономической   
эффективности   
	Создание  комфортных   условий   проживания,   повышение
уровня,   качества    жизни,    уменьшение    социальной
напряженности. Модернизация  и  обновление  коммунальной
инфраструктуры  поселения,   снижение   эксплуатационных
затрат.                                                 
Устранение  причин  возникновения  аварийных   ситуаций,
угрожающих   жизнедеятельности    человека,    улучшение
экологического состояния окружающей  среды  в  Ивановском сельсовете.                                     
Развитие водоснабжения:                                 
- повышение надежности водоснабжения;                   
-  соответствие  параметров   качества   питьевой   воды
установленным  нормативам  СанПиН - 100%  - снижение уровня потерь воды;                         
- строительство водопровода  протяженностью   766 м;                                                   
- улучшение экологического  и  санитарного  состояния  в
 Субботинском сельсовете.
 Завершение  газификации в населенных пунктах Субботинского сельсовета.                                               

	Объемы         и
источники       
финансирования  
	Общая сумма расходов на реализацию Программы  на  период
2013 - 2015 годов составляет  2858 000 руб.           
Объемы,  структура  затрат  и  источники  финансирования
мероприятий   подлежат   ежегодной    корректировке    в
соответствии с результатами выполнения  мероприятий,  их
приоритетностью и финансовыми возможностями.            
Для  достижения  цели  и  решения  задач   Программы   в
зависимости от  конкретной  ситуации  могут  применяться
следующие источники финансирования: федеральный  бюджет,
областной бюджет, местный бюджет,  собственные  средства
предприятий                                             


· Введение

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральный закон от 27.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

1. Краткая характеристика муниципального образования 

«Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской  области.

Субботинский сельсовет расположен в восточной части Солнцевского района. Административным центром муниципального образования является село Субботино. 
Границы сельсовета определены уставом муниципального образования, принятым решением Собрания депутатов Субботинского сельсовета Солнцевского района Курской области от 22 ноября 2010 года №12.  Муниципальное образование «Субботинский сельсовет» с севера  граничит с МО «Старолещинский сельсовет», с востока- с Мантуровским районом, с южной стороны граничит с Пристенским районом, с  западной стороны граничит с МО «Зуевский сельсовет» и МО «Выползовский сельсовет». 

В 2010 году путем объединения в муниципальное образование «Субботинский сельсовет» были преобразованы Субботинский сельсовет и Орлянский сельсовет. В состав Субботинского сельсовета входят 4 населенных пункта: с. Субботино, д. Самсоновка, д. Сеймица, с. Орлянка
 Территория муниципального образования «Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области составляет  95,24 км2 . 

Численность населения Субботинского сельсовета по данным администрации муниципального образования составляет  1511 человек. 
Муниципальное образование имеет выгодное транспортное положение. По территории Субботинского сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения «Обоянь – Солнцево - Мантурово». 
Климат Субботинского сельсовета умеренно континентальный. Среднегодовая температура воздуха +5,3°С, июля +19,4°, января -9,0°. Абсолютный максимум температуры  +40°, минимум -35°С.

Вегетационный период с температурой выше 5°С длится 187 дней, число дней с температурой выше 10° - 148 дней, а с температурой 15° - 102 дня. Наибольшая сумма температур периода активной вегетации равна 2500°, что достаточно для роста и развития районированных сельскохозяйственных культур.

Образование устойчивого снежного покрова приходится в среднем на 10 декабря и сохраняется 110-120 дней. Наибольшая высота снежного покрова – 30 см. Глубина промерзания почвы за зимний период: средняя многолетняя – 63 см, наибольшая – 114 см, наименьшая – 37 см на черноземе.

Среднегодовое количество осадков составляет 530 мм, из которых в теплый период (апрель - октябрь) выпадает около 300 мм, а испарение составляет более 400 мм.

Недостаток увлажнения почвы приводит к засухам, которые сопровождаются суховеями (за период вегетации – 56 дней). В районе преобладают западные, северо-западные, юго-восточные ветры. Средняя скорость ветра колеблется от 3,9 до 5,1 м/с.
 В целом, климат района благоприятен для проживания, отдыха и сельского хозяйства. Агроклиматические условия района позволяют выращивать все районированные сельскохозяйственные культуры: зерно, сахарную свеклу, овощи, картофель, кормовые культуры.

2. Характеристика экономики поселения

На территории Субботинского сельсовета  присутствуют сельхозпредприятия         

Сельхозартель (к-з «Победа») деятельность которых связана с содержанием крупного рогатого скота, машинно-тракторного парка, заготовкой кормов, выращивание зерновых. Так же имеется  КФХ «А.В. Болотов», которое занимается выращиванием зерновых культур.

На территории Субботинского сельсовета функционируют 7 магазинов и павильонов с общей торговой площадью 312 м². 
Объекты бытового обслуживания на территории муниципального образования отсутствуют. 
По территории сельсовета проходят транзитные линии электропередач (ЛЭП) напряжением 110 кВ.
3. Жилищно-коммунальное хозяйство

 На территории Субботинского сельсовета газифицированы  4 населенных пункта. 
 Электроснабжение сельсовета в настоящее время осуществляет сетевая компания ОАО "Курская энергосбытовая компания".

4. Анализ существующей системы водоснабжения
Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счёт подземных вод. 

Центральное водоснабжение присутствует во всех 4 населенных пунктах сельсовета. 
Источниками водоснабжения населения сельсовета служат подземные воды. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин, с накоплением в башнях Рожновского, с подачей потребителям по магистральным сетям, в том числе и на водонапорные колонки. 
 Система водоснабжения Субботинского сельсовета включает 9 водозаборных скважин, 5 колодцев, 51 водозаборную колонку, водопроводные сети протяженностью 33,3 км. Износ водопроводных сетей – 50–100%. Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением на 53%.
 В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).
В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация  скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Протяженность водопроводных сетей требующих замены (ремонта) составляет 7,3  км.
Центральная канализация в населенных пунктах Субботинского сельсовета отсутствует. Отвод стоков от жилых домов и учреждений осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения.

Следует отметить, что объем потребления воды повышается, что связано с погодными условиями (полив приусадебных участков) и повышением уровня благосостояния населения (приобретение высокотехнологичной бытовой техники).

Высокий износ сетей водоснабжения приводит к увеличению объема потерь воды. Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене, как и уровень потерь воды, достаточно высок.

Высокие потери воды в сетях, а также высокий уровень энергоемкости услуг централизованного водоснабжения существенно увеличивают стоимость данных услуг, что в конечном счете негативно отражается на доступности услуг для населения. Издержки, связанные с низкой эффективностью производства услуг, ограничивают возможность финансирования мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения.

Учитывая вышесказанное, в системах водоснабжения можно выделить следующие основные проблемы:

- отсутствие обеспеченности приборами учета в сфере водоснабжения;

- высокий уровень потерь воды в сетях, обусловленный высокой степенью износа сетей;

- высокий уровень энергоемкости систем водоснабжения.

Основными мероприятиями в системе водоснабжения являются:

- строительство нового водопровода на участках , где нет водопровода;

- реконструкция водопроводных сетей с заменой участков, непригодных к эксплуатации и эксплуатируемых сверх нормативных сроков эксплуатации;

- применение современных методов защиты сетей от разрушения (коррозии);

- установка приборов учета в точках поставки воды, в т.ч. оказание содействия населению в установке приборов учета в жилых домах.

5. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Стоимость затрат на мероприятия по Программе рассчитана в ценах 2012 года без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и без учета фактической оплаты населением оказанных коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Субботинского сельсовета Солнцевского района Курской области.

Дополнения и изменения в Программу вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.

                                          Приложение № 1
                                                                         к постановлению администрации 
                                                            Субботинского сельсовета
                                                                                  Солнцевского района Курской области
                                                      09.04. 2013г.   № 22     
 Перечень

мероприятий муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Субботинский сельсовет»

Солнцевского района Курской области

на 2013- 2015 г.г.»
Мероприятия по строительству водопровода

	NN
пп
	Наименование 
мероприятия  
	Срок   
реализации
	Описание    
предполагаемого
результата   
	Необходимый 
метраж   
водопровода,

газопровода
км     
	Необходимое  
финансирование,
мл. руб.   

	1.

 2.
	Строительство 
водопровода  в
селе  Орлянка ул. Молодёжная 

Замена водонапорной башни в 

с. Орлянка 
	2013 г.  

2013 г.
	обеспечение  
питьевой водой 
жителей села  Орлянка
	 766 м
	2858000 руб.


