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АДМИНИСТРАЦИЯ

СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОЛНЦЕВСКОГО  РАЙОНА

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.05. 2012 г.     № 33
О подготовке проекта 
Генерального плана муниципального

образования  «Субботинский сельсовет»

 Солнцевского района Курской области

В целях создания условий для устойчивого развития и планирования территории  поселений муниципального образования «Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Курской области от 31.10.2006г. N 76-ЗКО "О градостроительной деятельности в Курской  области" и Уставом муниципального образования «Субботинский сельсовет» Администрация муниципального образования «Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта Генерального плана муниципального

образования  « Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области. 
2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта Генерального плана муниципального

образования  « Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области. (приложение 1).
3. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Генерального плана муниципального образования  « Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области (приложение 2).
4. Проект Генерального плана муниципального образования  «Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области выполнить в один этап.
5. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Генерального плана муниципального образования  «Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области (приложение 3).
6. Утвердить порядок направления в комиссию по подготовке проекта Генерального плана муниципального образования  «Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области, предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Генерального плана муниципального образования  «Субботинский сельсовет» Солнцевского района (приложение 4).
7. Опубликовать настоящее постановление в течении 10 дней в установленном порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Глава Субботинского сельсовета                                           А.В.Вялых
Приложение 1 
                                                                                                                                                 Утверждено 

постановлением Администрации 

Субботинского сельсовета

Солнцевского района

Курской области
от «25» мая  2012 г. № 33
Состав комиссии по подготовке проекта Генерального плана 
муниципального образования  
«Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области
	Председатель комиссии:
	
	Зам. главы Администрации Солнцевского района Кутепов А.Ф.

	Заместитель председателя комиссии:
	
	Главный архитектор Солнцевского  района  Гридасов Ю.А (по согласованию)

	Секретарь комиссии:
	
	Специалист по муниципальному имуществу Чекулаева Е.Ю. (по согласованию)

	Члены комиссии:
	
	Главный специалист отдела правовой и организационной работы Администрации Солнцевского района Кудинов В.А.

	
	
	представитель ФГУ «ЗКП» Долженков В.А.        (по согласованию)

	
	
	специалист по земельным правоотношениям Захарова С.А. (по согласованию)

	
	
	Главный государственный санитарный врач  Короткова Г.Г. (по согласованию)

	
	
	Зам.Главы Субботинского сельсовета Алымова С.В.

	
	
	Депутат Собрания депутатов Субботинского сельсовета Леонидова И.Н.

	
	
	

	
	
	


Приложение 2
                   Утверждено
Постановлением Администрации 

Субботинского сельсовета

Солнцевского района

Курской области
от« 25» мая  2012г. № 33
ПОРЯДОК

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
 ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  « СУББОТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке проекта Генерального плана муниципального образования  «Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области (далее - Комиссия) образована в целях:

- обеспечения подготовки проекта Генерального плана муниципального образования  «Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области (далее - проект Генплана);

- проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана муниципального образования  «Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области.

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок деятельности Комиссии.

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской области и органов местного самоуправления , а также настоящим Порядком.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами Солнцевского района Курской области структурными подразделениями администрации Солнцевского района Курской области, муниципальными предприятиями, учреждениями.

1.5. Состав Комиссии утверждается постановлением главы муниципального образования  «Сукбботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области. В состав Комиссии входят представители органа местного самоуправления, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, Собрания депутатов муниципального образования  «Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области.

2. Функции, задачи и права Комиссии

2.1. Функции Комиссии:

2.1.1. Организация подготовки проекта Генплана.

2.1.2. Организационно-техническое сопровождение и контролирование процесса подготовки проекта Генплана.

2.1.3. Обеспечение порядка подготовки проекта Генплана и внесения в него изменений.

2.1.4. Осуществление взаимодействия с юридическим лицом-исполнителем работ по подготовке проекта Генплана, по вопросам, возникающим в процессе подготовки проекта Генплана. Оказание ему содействия в получении необходимых сведений и материалов.

2.1.5. Организация проведения в установленном порядке публичных слушаний по проекту Генплана.

2.1.6. Рассмотрение иных вопросов, связанных с подготовкой проекта Генплана

2.2. Задачи Комиссии:

2.2.1. Организация сбора исходных данных для подготовки проекта Генплана, их обобщение и анализ.

2.2.2. Рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц по проекту Генплана.

2.3. Права Комиссии:

2.3.1. Привлекать для участия в работе Комиссии в качестве консультантов специалистов органов местного самоуправления и территориальных органов государственной власти.

2.3.2. Создавать при необходимости рабочие группы из числа членов Комиссии с целью реализации ее полномочий.

2.3.3. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, органов местного самоуправления необходимые для работы Комиссии информацию, документацию и материалы в соответствии с ее компетенцией.

2.3.4. Запрашивать и получать у руководителей органов, структурных подразделений администрации Солнцевского района Курской области, руководителей федеральных органов исполнительной власти, муниципальных учреждений и предприятий информацию и материалы, необходимые для реализации полномочий Комиссии, а также пользоваться базой данных этих организаций.

2.3.5. Приглашать на заседания Комиссии представителей структурных подразделений администрации Солнцевского района, руководителей федеральных органов исполнительной власти и других заинтересованных лиц для рассмотрения вопросов, связанных с разработкой проекта Генплана либо относящихся к компетенции Комиссии.

2.3.6. Принимать либо отклонять поступившие от заинтересованных лиц предложения, рекомендации, замечания по вопросам подготовки проекта Генплана, в период с момента опубликования проекта Генплана до заключения по публичным слушаниям.

         3. Порядок работы Комиссии

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний путем личного участия членов комиссии.

3.2. Заседания Комиссии:

3.2.1. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее двух третей от установленного числа ее членов.

3.2.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии исходя из требований по соблюдению сроков выполнения и согласования проекта Генплана. Решение о проведении первого заседания Комиссии принимается Главой муниципального образования «Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области поселения.

3.2.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя Комиссии.

3.2.4. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.

3.2.5. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого голосования большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. 

В случае равенства голосов при принятии решения голос председателя Комиссии является решающим.

3.2.6. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором фиксируются внесенные на рассмотрение Комиссии вопросы, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, участвовавшими в заседании, и утверждается председателем Комиссии.

4. Организация и обеспечение деятельности Комиссии

4.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

4.2. Председатель Комиссии:

4.2.1. Возглавляет и координирует работу Комиссии.

4.2.2. Ведет заседания Комиссии и утверждает протоколы заседания Комиссии.

4.2.3. Обобщает внесенные замечания, предложения с целью внесения их в протокол.

4.2.4. Снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня.

4.2.5. Дает поручения членам Комиссии для подготовки документов, материалов, выполнения отдельных заданий, связанных с деятельностью Комиссии.

4.2.6. Назначает время и дату проведения очередных заседаний Комиссии.

4.2.7. Информирует Главу муниципального образования  «Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области о ходе выполнения работ по подготовке проекта Генплана.

4.2.8. Вносит Главе муниципального образования  «Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области предложения по вопросам деятельности Комиссии.

4.3. Члены Комиссии:

4.3.1. Участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседаниях Комиссии и голосовании.

4.3.2. Высказывают замечания, предложения и дополнения, касающиеся основных положений проекта Генплана в письменном или устном виде.

4.3.3. Высказывают особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.

4.3.4. Своевременно выполняют поручения председательствующего.

4.3.5. Подписывают протокол заседания Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии:

4.4.1. Является ответственным лицом за ведение делопроизводства.

4.4.2. Осуществляет подготовку материалов для заседаний Комиссии.

4.4.3. За два дня до заседания Комиссии представляет всем ее членам перечень рассматриваемых вопросов с приложением необходимых материалов.

4.4.4. Осуществляет прием предложений заинтересованных лиц.

4.4.5. Ведет протокол заседания Комиссии.

4.4.6. Представляет протокол для подписания членам Комиссии и утверждения председателю Комиссии в течение трех дней после проведенного заседания.

4.4.7. Извещает всех членов Комиссии о дате заседания Комиссии телефонограммой не менее чем за 2 дня до начала заседания.

 4.5. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется отделом архитектуры администрации Солнцевского района ( по согласованию).

Приложение 3
                                                                                                                     Утверждено
Постановлением  главы 

муниципального образования  

«Субботинский сельсовет» 

Солнцевского района 

Курской области 

от «25» мая  2012 г. №33

ПОРЯДОК И СРОКИ

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА
 ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СУББОТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
( далее проекта Генплана )
	N 
п/п
	Виды работ 
	Сроки
проведения работ 
	Исполнитель 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Сбор и систематизации исходной информации для подготовки проекта Генплана 


	В срок установленный в техническом задании на разработку технической документации
	Проектная организация  
 

	2
	Разработка проекта Генплана 

	В срок установленный в техническом задании на разработку градостроительной документации
	Проектная организация  
 

	3.
	Проверка проекта Генплана
и направление его Главе  

муниципального образования  

«Субботинский сельсовет» 

Солнцевского района 

Курской области для 
принятия решения о проведении
публичных слушаний по проекту или направлении в комиссию на доработку 
	в течение 20 дней
после 
представления 
проекта Генплана

	Администрация муниципального образования  

«Субботинский сельсовет» 

Солнцевского района Курской области

	4.
	Доработка проекта Генплана 

	сроки определяются
дополнительно в 
зависимости от 
объема корректирования 
проекта Генплана 
	Проектная организация 

	5.
	Направление проекта Главе  

муниципального образования  

«Субботинский сельсовет» 

Солнцевского района Курской области


	после доработки 
проекта Генплана 
	Администрация муниципального образования  

«Субботинский сельсовет» 

Солнцевского района Курской области

	6.
	Принятие Главой муниципального образования  

«Субботинский сельсовет» 

Солнцевского района Курской области решения о проведении публичных слушаний по проекту Генплана

	в течение 10 дней 
со дня получения  
проекта Генплана 
	Глава Администрации муниципального образования  

«Субботинский сельсовет» 

Солнцевского района Курской области

	7.
	Опубликование проекта Генплана 

	в течение 10 дней 
со дня получения 
проекта Генплана 
	Администрация муниципального образования  

«Субботинский сельсовет» 

Солнцевского района Курской области

	8.
	Размещение на сайте
	в течение 10 дней 
со дня получения 
проекта Генплана 
	Администрация муниципального образования  

«Субботинский сельсовет» 

Солнцевского района Курской области

	9.
	Организация и проведение публичных слушаний по проекту Генплана 
	не может быть менее 1 месяца и более 3 месяцев с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний
	Комиссия по подготовке 
проекта Генплана 


	10.
	Внесение изменений в проект 
Генплана с учетом результатов публичных слушаний 
	срок определяется 
дополнительно в 
зависимости от 
объема 
корректирования 
проекта Генплана 
	Комиссия по подготовке
проекта Генплана ,

 проектная 
организация  

	11.
	Внесение изменений в проект 
Генплана с учетом результатов публичных слушаний 
	срок определяется 
дополнительно в 
зависимости от 
объема 
корректирования 
проекта Генплана 
	Комиссия по подготовке
проекта Генплана ,

 проектная 
организация  

	12.
	Утверждение  проекта Генплана 
	По результатам
публичных слушаний, в случае корректировки проекта Генплана срок устанавливается дополнительно.
	Собрание депутатов  муниципального образования  

«Субботинский сельсовет» 

Солнцевского района Курской области

	13.
	Обнародование утвержденного Генплана 
	
	


(приложение 4).

Утвержден

Постановлением  главы 

муниципального образования  

«Субботинский сельсовет» 

Солнцевского района 

Курской области 

от «25» мая  2012 г. №33
ПОРЯДОК

НАПРАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СУББОТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «СУББОТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Подготовка Проекта генерального плана муниципального образования  «Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области, (далее проекта Генплана) осуществляется с учетом предложений заинтересованных лиц.

          2. С момента опубликования постановления Администрации Субботинского сельсовета о подготовке проекта Генплана заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта Генплана соответствующие предложения (далее-Комиссия)
         3. Предложения по подготовке проекта Генплана в письменной форме (далее-Предложения) могут быть направлены заинтересованными лицами почтой на имя председателя Комиссии по адресу: Курская область, Солнцевский район, с.Субботино, Администрация Субботинского сельсовета.
        4. Предложения заинтересованных лиц в письменной форме должны быть логично изложены (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) с указанием фамилии, имени, отчества гражданина или полного наименования юридического лица, а также обратного почтового адреса.

Предложения подписываются лицом (лицами), их изложившим, с указанием даты их направления.
 В случае необходимости подтверждения своих доводов к Предложениям прилагаются соответствующие документы и материалы на бумажных или электронных носителях. Направленные в Комиссию по подготовке проекта Генплана материалы возврату не подлежат.

      5. Комиссией рассматриваются предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта Генплана землепользования и застройки поселения поступившие до окончания проведения публичных слушаний по проекту Генплану.
         6. Рассмотрение Предложений Комиссией осуществляется в соответствии с Порядком деятельности комиссии по подготовке проекта Генплана поселения.
